**В городе Петрозаводске Республики Карелия ведется строительство трех многоквартирных домов, в которые из аварийного жилищного фонда переедут более 1 тысячи человек**

В Республике Карелия продолжается реализация мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, на территории города Петрозаводска до конца 2023 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено расселить 81 аварийный дом площадью порядка 28,8 тыс.кв.м., условия проживания улучшат 1 933 человека.

На сегодняшний день уже расселены многоквартирные дома площадью около 11,5 тыс.кв.м., признанные в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащими сносу.

В настоящее время для переселения граждан в городе Петрозаводске продолжается строительство двух 9-этажных домов на улице Боровой. Подрядная организация приступила к выполнению работ осенью 2021 года. В эти здания из аварийного жилья переедут 928 человек. Ведутся работы по монтажу стен четвертого этажа 196-квартирного дома и завершается монтаж стен 5 этажа 162-квартирного дома.

Кроме того, проводятся подготовительные работы для строительства 40-квартирного дома на улице Белинского, в котором 38 жилых помещений планируется предоставить гражданам-участникам программы переселения. Ключи от новых квартир здесь получат 105 человек. Объект возводится на месте снесенного аварийного жилья.

Как сообщили в Администрации города Петрозаводска, после 1 января 2017 года на территории муниципального образования непригодными для проживания признаны 677 многоквартирных домов.

По словам главы Петрозаводского городского округа Владимира Любарского, часть указанных аварийных домов может быть расселена с использованием механизма комплексного развития территорий жилой застройки:

- Прежде все это касается районов, где расположено большое количество домов, признанных аварийными и высокий износ инфраструктуры. Здесь требуется серьезный единый подход к обновлению и коммуникаций, и жилья, и социальных объектов, и проведению благоустройства.

Напомним, Республика Карелия вошла в число субъектов Российской Федерации, которые планируют досрочно реализовать программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Между Республикой Карелия и Фондом ЖКХ заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство завершить программу до конца 2023 года.

Как подчеркнул генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константин Цицин, в субъектах РФ продолжается активная работа по расселению аварийного жилищного фонда. Реализация программы направлена на решение ряда социально значимых задач: она позволяет обеспечить граждан, проживающих в непригодных для проживания домах, новыми комфортными, качественными, благоустроенными квартирами, а также оказать поддержку строительной отрасли. Выполнение программных мероприятий опережающими темпами даст возможность субъектам РФ приступить к расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», координация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.

**Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ**

<https://fondgkh.ru/news/v-gorode-petrozavodske-respubliki-kareliya-vedetsya-stroitelstvo-trekh-mnogokvartirnykh-domov-v-kotorye-iz-avariynogo-zhilishchnogo-fonda-pereedut-bolee-1-tysyachi-chelovek-/>