**В городе Архангельске строится многоквартирный дом для переселения в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» из аварийного жилищного фонда 867 человек**

В Архангельской области продолжается строительство многоквартирных домов, в которых будут предоставлены квартиры участникам программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Напомним, данная программа реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Пресс-центре Правительства Архангельской области, в частности, 9-этажная новостройка, в которую переедут жители аварийных домов, возводится на улице Карпогорской в городе Архангельске.

О ходе работ на объекте рассказал министр строительства и архитектуры региона Владимир Полежаев:

- Сейчас бригады специалистов уже завершили возведение каркаса четырех из шести подъездов дома. На объекте продолжается кирпичная кладка стен и заливка монолитных железобетонных конструкций. В ближайшее время должны начаться и кровельные работы.

По информации Министерства строительства и архитектуры Архангельской области, стоимость контракта, предполагающего возведение дома «под ключ»: начиная от разработки проекта и завершая вводом новостройки в эксплуатацию, который намечен на 2023 год, превышает 960 млн. рублей. Строительство курируют представители заказчика – инженеры Главного управления капитального строительства Архангельской области.

- Работы по устройству свайного поля начались на этой площадке в середине февраля текущего года, – отметил Владимир Полежаев. – Всего в доме будет расположено 314 квартир, предназначенных для переселения 867 человек. Строительство этого объекта внесет значимый вклад в ликвидацию аварийного жилищного фонда города Архангельска, поэтому постоянный контроль за ходом работ будет продолжен.

Напомним, на днях в городе Архангельске состоялся ввод в эксплуатацию четырех 9-этажных домов, в которые в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» переедут 1 396 человек.

По информации Министерства строительства и архитектуры региона, планируется, что уже до конца текущего года в две новостройки на Ленинградском проспекте переедут 629 человек из аварийного жилищного фонда общей площадью 10,57 тыс.кв.м. Ключи от квартир в двух новых домах на улице Воронина получат 767 граждан. Реализация программных мероприятий позволит ликвидировать более 13 тыс.кв.м. непригодного для проживания жилья.

Напомним, Архангельская область вошла в число субъектов РФ, которые планируют опережающими темпами выполнить программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Между Архангельской областью и Фондом ЖКХ заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство завершить ее до конца сентября 2024 года.

Всего в Архангельской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено обеспечить новыми квартирами 27 003 граждан и расселить 470,33 тыс.кв.м. аварийного жилищного фонда. Согласно оперативной отчетности региона, с 2019 года по действующей программе, в том числе в рамках мероприятий, выполненных за счет средств субъекта РФ, переселены 9 987 человек из непригодного для проживания жилья площадью 175,03 тыс.кв.м.

Как подчеркнул генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константин Цицин, данная программа, аналогов которой нет ни в одной стране мира, направлена на решение масштабной социальной задачи по обеспечению жителей аварийных домов новым благоустроенным жильем. Субъектам РФ важно принять все необходимые меры в целях выполнения программных мероприятий в полном объеме и с опережением установленных сроков, что позволит им приступить к расселению непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», координация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.

**Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ**

<https://fondgkh.ru/news/v-gorode-arkhangelske-stroitsya-mnogokvartirnyy-dom-dlya-pereseleniya-v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-zhile-i-gorodskaya-sreda-iz-avariynogo-zhilishchnogo-fonda-867-chelovek/>

С уважением,

Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

тел. 8-495-651-65-42