**Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков в городе Сортавала проинспектировал ход строительства многоквартирных домов, в которые переедут граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде**

В Республике Карелия в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается выполнение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда.

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Управлении пресс-службы главы Республики Карелия, на днях Артур Парфенчиков в рамках рабочей поездки в город Сортавала ознакомился с ходом строительства двух монолитных многоквартирных домов, которые возводятся в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Глава региона пообщался с представителем подрядной организации, который сообщил, что работы на объектах осуществляются в соответствии с утвержденным графиком.

По информации Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, степень строительной готовности 115-квартирного дома на улице Октябрьской составляет 65%. Подрядная организация приступила к выполнению отделочных работ. Всего в эту новостройку будут переселены порядка 300 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде площадью 4,55 тыс.кв.м. Ввести объект в эксплуатацию планируют в конце второго квартала 2023 года. На его возведение из всех источников финансирования предусмотрено направить 366 млн. рублей.

На второй строительной площадке - на улице Первомайской ведутся работы по устройству свайного фундамента 103-квартирного дома, в который в рамках указанной программы из аварийного жилищного фонда площадью 3,69 тыс.кв.м. будут переселены 246 человек. Степень готовности здания составляет 10%. Завершение строительства объекта запланировано на третий квартал 2023 года. На выполнение программных мероприятий из всех источников финансирования предусмотрено направить 297 млн. рублей.

Напомним, Республика Карелия вошла в число субъектов Российской Федерации, которые планируют досрочно реализовать программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Между Республикой Карелия и Фондом ЖКХ заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство завершить программу до конца 2023 года.

- Реализация программных мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Жилье и городская среда» по расселению аварийного жилищного фонда, позволяет решить целый ряд социально значимых задач, в том числе обеспечить граждан новыми комфортными и благоустроенными квартирами. При возведении домов необходимо уделять большое внимание контролю за их качеством и характеристиками энергоэффективности, а также обеспечению городов необходимой инфраструктурой, - подчеркнул генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константин Цицин.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», координация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.

**Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ**

<https://fondgkh.ru/news/glava-respubliki-kareliya-artur-parfenchikov-v-gorode-sortavala-proinspektiroval-khod-stroitelstva-mnogokvartirnykh-domov-v-kotorye-pereedut-grazhdane-prozhivayushchie-v-avariynom-zhilishchnom-fonde/>

С уважением,

Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

тел. 8-495-651-65-42