**В городе Северодвинске Архангельской области ведутся отделочные работы в строящемся многоквартирном доме, в который из аварийного жилья переедут 72 семьи**

В Архангельской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается работа по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Пресс-центре Правительства Архангельской области, в городе Северодвинске ведется строительство дома №27/33 по улице Ломоносова.

В этом 95-квартирном доме новые жилые помещения будут предоставлены 72 семьям, проживающим в аварийном жилищном фонде. Кроме того, 23 квартиры предназначены для детей-сирот.

На днях объект посетили глава города Северодвинска Игорь Скубенко и начальник строительного отдела администрации муниципального образования Антон Чуркин.

По информации администрации Северодвинска, с подрядчиком был заключен муниципальный контракт на проектирование, возведение и ввод в эксплуатацию объекта. Его цена составляет 264,68 млн. рублей, срок выполнения работ – 30 сентября текущего года.

- Центральная часть здания будет 5-этажной, а «крылья» по улицам Полярной и Ломоносова - по четыре этажа. Общая площадь дома – около четырех тыс.кв.м. Работы ведутся согласно графику, отставания нет, - отметил Игорь Скубенко.

Он добавил, что каждый балкон новостройки будет застеклен, это было обязательным условием. Кроме того, в центре двора здания расположен теплоузел, стены которого подрядчик украсит рисунками.

Как рассказал представитель подрядной организации, в настоящее время на объекте демонтирован башенный кран, ведутся отделочные работы, устройство наружных и внутренних инженерных сетей, а также навесного фасада. Завершены работы по кирпичной кладке, смонтирована кровля, установлены оконные блоки, выполнена забивка свай для устройства входных групп.

В рамках следующего этапа программы переселения в муниципальном образовании планируется строительство еще двух многоквартирных домов: в этом же 28-м квартале на месте снесенного деревянного дома №37/28 на улице Полярной и в 9-м квартале на улице Индустриальной.

Напомним, Архангельская область вошла в число субъектов РФ, которые планируют опережающими темпами выполнить программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Между Архангельской областью и Фондом ЖКХ заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство завершить ее до конца сентября 2024 года.

Как подчеркнул генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константин Цицин, необходимо уделять особое внимание обеспечению высокого качества и энергоэффективности при строительстве многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья.

- Субъекты РФ, которые опережающими темпами выполнят все мероприятия, предусмотренные в рамках текущей программы, смогут приступить к расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года. На сегодняшний день более 65 регионов приняли решение завершить досрочно текущую программу. Важно продолжать эту работу на должном уровне. В свою очередь со стороны Фонда ЖКХ субъектам РФ оказывается вся необходимая поддержка, - сказал Константин Цицин.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», координация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.

<https://fondgkh.ru/news/v-gorode-severodvinske-arkhangelskoy-oblasti-vedutsya-otdelochnye-raboty-v-stroyashchemsya-mnogokvartirnom-dome-v-kotoryy-iz-avariynogo-zhilya-pereedut-72-semi/>

С уважением,

Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства