Приложение №3

К Муниципальной программе «Социально-экономическое развитие

муниципального образования Дружногорское городское поселение

 Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

**Подпрограмма № 3. «Содержание и развитие улично-дорожной сети»**

Паспорт подпрограммы

**«Содержание и развитие улично-дорожной сети»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«Содержание и развитие улично-дорожной сети»** |
| Цель подпрограммы | Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | администрация Дружногорского городского поселения |
| Задачи подпрограммы | Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, установленным ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».Развитие транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования местного значения.Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2023 годы |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: |

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего | 2021 год | 2022 год  | 2023 год  | третий год планового периода | четвертый год планового периода |
| Всего: | 7114,98 | 3994,08 | 1950,90 | 1170,00 |  |  |
|
| В том числе: |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2485,37 | 1894,47 | 590,90 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 599,70 | 599,70 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 4029,91 | 1499,91 | 1360,00 | 1170,00 |  |  |

 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:1) приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие установленным нормативным требованиям;2) повышение безопасности дорожного движения;3) повышение уровня удовлетворенности жителей деятельностью органов местного самоуправления.Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:Экономический эффект - за счет повышения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения их пропускной способности. Социальный эффект - за счет сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения; удовлетворенности жителей поселения качеством перевозок общественным транспортом и состоянием дорог на территории поселения. |  |  |  |  |

1. **Характеристика сферы деятельности**

 Протяженность дорог на территории поселения составляет 79,252 км.

 в том числе:

* дороги регионального значения – 45,72 км.
* дороги Гатчинского муниципального района– 4,21 км.
* дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Дружногорского городского поселения – 29,322км.

|  |
| --- |
| **Перечень муниципальных дорог МО Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области** |
| **№ п/п** | **Наименование дороги** | **Адрес объекта** | **Протяженность (км)**  | **Площадь дороги, м2** | **Кадастровый № сооружения** | **Мосты, трубопроводы** | **Тип покрытия** |
| **Дороги МО Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области** |
| **г.п. Дружная Горка** |
| 1 | п. Дружная Горка | ул. Введенского | 0,872 |   | 47:23:1001001:222 |   | асфальт |
| 2 | п. Дружная Горка | ул. Горького | 0,860 |   |   |   | щебень |
| 3 | п. Дружная Горка | ул. Железнодорожная | 0,756  | 375,000 |   |   | асфальт |
| 2164,000 |   |   | грунт |
| 4 | п. Дружная Горка | ул. Здравомыслова | 0,500 |   |   |   | асфальт |
| 5 | п. Дружная Горка | ул. Крылова | 0,300 |   | 47:23:1002001:234 |   | асфальт |
| 0,417 |   |   |   | грунт |
| 6 | п. Дружная Горка | ул. Княжеская | 1,000 |   |   |   | щебень |
| 7 | п. Дружная Горка | ул. Красная | 0,512 |   | 47:23:1002001:245 |   | асфальт |
| 8 | п. Дружная Горка | ул. Краснофлотская | 0,397 |   | 47:23:1002001:247 |   | асфальт |
| 9 | п. Дружная Горка | ул.Красницкая | 1,091 |   | 47:23:0000000:49725 |   | асфальт |
| 10 | п. Дружная Горка | ул. Лесной проезд | 0,400 |   |   |   | асфальт |
| 11 | п. Дружная Горка | ул. Луговая | 0,250 |   | 47:23:1001001:316 |   | асфальт |
| 12 | п. Дружная Горка | ул. Лесная | 0,200 |   |   |   | асфальт |
| 13 | п. Дружная Горка | ул. Мира | 0,673 |   | 47:23:0000000:49748 |   | асфальт |
| 14 | п. Дружная Горка | ул. Маяковского | 0,700 |   |   |   | асфальт |
| 15 | п. Дружная Горка | ул. Пограничная | 0,730 |   |   |   | щебень |
| 16 | п. Дружная Горка | ул. Пролетарская | 0,200 |   |   |   | асфальт |
| 17 | п. Дружная Горка | ул. Пионерская | 0,250 |   |   |   | асфальт |
| 18 | п. Дружная Горка | ул. Советская | 0,500 |   | 47:23:0000000:49598 |   | асфальт |
| 19 | п. Дружная Горка | ул. Усадебная | 0,918 |   | 47:23:1001001:221 |   | асфальт |
| 20 | п. Дружная Горка | ул. Чащинская | 0,666 |   | 47:23:0000000:49743 |   | щебень |
| **Село Орлино** |
| 1 | с. Орлино | ул. Луговая | 0,900 |   |   |   | щебень |
|   | с. Орлино | ул. Заводская | 0,600 |   |   |   | щебень |
| 2 | с. Орлино | ул. Моховая | 1,080 |   |   |   | щебень |
| 3 | с. Орлино | ул. Новая | 0,800 |   |   |   | щебень |
| 0,030 |   |   |   | асфальт |
| 4 | с. Орлино | ул. Полевая | 0,970 |   |   |   | щебень |
| 5 | с. Орлино | ул. Пески | 0,500 |   |   |   | щебень |
| 6 | с. Орлино | ул. Совхозная | 0,250 |   |   |   | щебень |
| 7 | с. Орлино | ул. Садовая | 0,250 |   |   |   | щебень |
| 8 | с. Орлино | ул. Центральная | 0,240 |   |   |   | асфальт |
| **Деревня Остров** |
| 1 | д. Остров | ул. Вокзальная | 0,700 |   |   |   | щебень |
| 2 | д. Остров | ул. Строителей | 0,400 |   |   |   | щебень |
| **Деревня Симанково** |
| 2 | д. Симанково | ул. Центральная | 0,650 |   | 47:23:0000000:49531 |   | асфальт |
| **Деревня Кургино** |
| 1 | д. Кургино | ул. Красницкая | 0,650 |   |   |   | щебень |
| 2 | д. Кургино | ул. Полевая | 0,450 |   |   |   | щебень |
| **Деревня Заозерье** |
| 1 | д. Заозерье | ул. Полевая | 0,013 | 45,000 |   |   | асфальт |
|  |  | 0,727 | 2695,000 |  |  | щебень |
| 2 | д. Заозерье | пер. Полевой | 0,180 |   |   |   | щебень |
| **Деревня Лампово** |
| 1 | д. Лампово | ул. Бертовка | 0,650 |   |   |   | щебень |
| 2 | д. Лампово | ул. Дружносельская | 0,580 |   |   |   | щебень |
| 3 | д. Лампово | ул. Дорожная | 0,290 |   |   |   | щебень |
| 4 | д. Лампово | ул. Жуковка | 0,400 |   |   |   | щебень |
| 5 | д. Лампово | ул. Заречная | 0,230 |   |   |   | щебень |
| 6 | д. Лампово | ул. Лесная | 0,320 |   |   |   | щебень |
| 7 | д. Лампово | ул. Новая | 0,300 |   |   |   | щебень |
| 8 | д. Лампово | ул. Полевая | 0,940 |   |   |   | щебень |
| 9 | д. Лампово | ул. Совхозная | 0,550 |   |   |   | асфальт |
| 10 | д. Лампово | ул. Садовая | 0,600 |   |   |   | щебень |
| 11 | д. Лампово | ул. Строителей | 0,400 |   |   |   | щебень |
| 12 | д. Лампово | ул. Школьная | 0,530 |   |   |   | щебень |
| 13 | д. Лампово | ул. Цветочная | 0,250 |   |   |   | щебень |
| **Деревня Зайцево** |
| 1 | д. Зайцево | проезд к ж.д. станции  | 0,750 |  |  |  | щебень |
|   |   | Строгоново |   |   |   |
| **Деревня Изора** |
| 1 | д. Изора | ул. Центральная | 0,250 |   |   |   | щебень |
| **Деревня Протасовка** |
| 1 | д. Протасовка | ул. Центральная | 0,450 |   |   |   | щебень |
| **Деревня Лязево** |
| 1 | д. Лязево | ул. Центральная | 0,250 |   |   |   | щебень |
| **ИТОГО:** | **10,002** |  |   |   | асфальт |
| **18,903** |  |   |   | щебень |
| **0,417** |  |   |   | грунт |

|  |
| --- |
| **Перечень муниципальных дорог МО "Гатчинский муниципальный район "Ленинградской области " на территории Дружногорского городского поселения** |
| № п.п. | Наименование дороги | Адрес объекта | Протяженность (км) согласно постановлению ГМР | Кадастровый № сооружения  | Протяженность сооружения, п.м. | Мосты, трубопроводы | Тип покрытия | Поселение |
| **Дороги МО "Гатчинский муниципальный район" Ленинградской области** |
| 1 | д.Лампово – д.Зайцево – д.Остров - д.Строганово | д.Лампово – д.Зайцево – д.Остров - д.Строганово | 2.48 | 47:23:0000000:48393 | 2 480 | мост ж/б 6\*8, трубы Ø 0.7 м - 2 шт., ж/д переезд | а/бетон | Дружногорское г.п. |
| 2 | д.Изора – д.Лязево - д.Протасовка | д.Изора – д.Лязево - д.Протасовка | 1.73 | 47:23:0000000:35641 | 1 730 | труба Ø 1.5 м  | щебень | Дружногорское г.п. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Региональные автодороги Гатчинского муниципального района (Дружногорское городское поселение) Балансодержатель Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области** |
|  | **ГКУ "Ленавтодор"**  |
| № п/п | Наименование | Начало, км | Конец, км | Протяженность, км | **Обслуживающая****организация** | **Телефон****диспетчерской****службы** |
| Всего | В том числе по категориям |
| II | III | IV | V |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Гатчинское ДРСУ** | **(8-813-71) 59-383** |
| 1 | Дружная Горка - Новинка | 0+000 | 2+500 | 2,5 | - | - | - | 2,5 |   |   |
| 2 | Лампово - Остров | 0+000 | 2+700 | 2,7 | - | - | 2,7 | - |   |   |
| 3 | Орлино - Заозерье - Симанково | 0+000 | 7+800 | 7,8 | - | - | 7,8 | - |   |   |
| 4 | Подъезд к д. Лампово | 0+000 | 0+920 | 0,92 | - | - | 0,92 | - |   |   |
| 5 | Подъезд к ст. Дивенская | 0+000 | 6+800 | 6,8 | - | - | 6,8 | - |   |   |
| 6 | Сиверский - Дружная Горка - Куровицы | 0+000 | 25+000 | 25 | - | - | 25 | - |   |   |

 Согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06. 10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения самоуправления относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения» органы местного самоуправления в соответствии с законодательством РФ в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания дорог, обеспечивая безопасность дорожного движения.

Хорошее состояние улично-дорожной сети, придомовых территорий – необходимое условие развития экономики Дружногорского городского поселения и улучшения условий жизни населения.

Сегодня сеть автодорог обеспечивает инвестиционную привлекательность территории, напрямую влияет на качество жизни населения.

 Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивность их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

 Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

 К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения;

 Основной рост автопарка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств – физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять порядок на дорогах, и именно они, в большинстве случаев, являются виновниками дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения правил дорожного движения. Уровень оснащенности дорог дорожными знаками и разметкой остается низким.

 Таким образом, обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории поселения требует принятия эффективных мер.

 Основные направления формирования законопослушного поведения участников дорожного движения определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенные в Поручении Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637ГС.

 В связи с ростом благосостояния граждан необходимо оборудование гостевых автомобильных стоянок с твердым покрытием.

 Рост парка автотранспортных средств, концентрация его вблизи важнейших транспортных узлов вместе с увеличением загруженности автомобильных дорог и снижением средних скоростей движения приводят к ухудшению экологической обстановки. Выбросы вредных веществ автомобильным транспортом представляют значительную опасность для населения, проживающего в непосредственной близости от автомобильных дорог. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении средних скоростей движения и образования транспортных заторов.

 В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог, придомовых территорий их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки и потерям от дорожно-транспортных происшествий.

 Отставание развития улично-дорожной сети населенных пунктов поселения от темпов увеличения парка автотранспортных средств является сдерживающим фактором экономического роста и повышения качества жизни населения территории.

1. **Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Основной целью настоящей Подпрограммы является:

Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения

 Задачи Подпрограммы: Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, в том числе посредством:

- обеспечение ремонта существующей дорожной сети; организация содержания автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

 - создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у

участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.

- улучшение условий жизни населения путем обустройства дворовых территорий и проезжей части в населенных пунктах поселения с привлечением средств хозяйствующих субъектов и других бюджетных и внебюджетных источников.

1. **Основные мероприятия**

 Достижение целей и решение задач Подпрограммы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий. Состав отдельных мероприятий Программы может корректироваться по мере решения ее задач. Реализация отдельных мероприятий порождает решение задач, что обеспечивает достижение целей Подпрограммы.

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия (приложение 2):

* Ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений местного значения, дворовых территорий.
* Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Дружногорского городского поселения.
1. **Целевые показатели (индикаторы)**

Состав целевых индикаторов Подпрограммы сформирован с учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Подпрограммы, увязан с задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Подпрограммы на весь период ее реализации и структурирован с учетом минимизации количества.

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с грунтощебеночным покрытием, км.
2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в

 асфальтобетонном покрытии, км.,

1. Зимнее содержание дорог, ед.
2. Технический надзор за выполнением работ по ремонту дорог, ед.
3. Положительная экспертиза сметной документации, ед.

В результате выполнения данных показателей произойдет снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Приложение №1

К Подпрограмме № 3

Планируемые результаты **Подпрограммы № 3 «Содержание и развитие улично-дорожной сети»**

 муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет Дружногорского городского поселения | Другие источники | 2021 год | 2022 год  | 2023 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, Обеспечение безопасности дорожного движения. | 4029,91 | 3085,07 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с грунтощебеночным покрытием | км | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в асфальтобетонном покрытии | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Зимнее содержание дорог | Ед. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Технический надзор за выполнением работ по ремонту дорог | ед | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Положительная экспертиза сметной документации | ед | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Установка дорожных знаков | ед | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение №2

К Подпрограмме №3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Перечень и финансирование мероприятий Подпрограммы № 3 «Содержание и развитие улично-дорожной сети» |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | **Всего (тыс. руб.)** | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|   |   |   |   |   |  | 2021 год  | 2022 год  | 2023 год  | третий год планового периода | четвертый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Дружногорского городского поселения | Итого | 2021-2023 г.г. | 150,00 | **450,00** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | Заместитель главы администрации |
| Средства федерального бюджета |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Ленинградской области |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения |   | 150,00 | **450,00** | 150,00 | 150,00 | 150,00 |   |   | Заместитель главы администрации |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2021-2023 г.г. | 1 484,50 | **990,90** | 200,00 | 790,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заместитель главы администрации |
| Средства федерального бюджета |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Ленинградской области |   | 1 284,50 | **590,90** |   | 590,90 |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения |   | 200,00 | **400,00** | 200,00 | 200,00 |   |   |   | Заместитель главы администрации |
| 3 | Прочие мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог, дорожных сооружений местного значения | Итого | 2021-2023 г.г. | 1 269,70 | **2 739,70** | 1 309,70 | 710,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | Заместитель главы администрации |
| Средства федерального бюджета |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Ленинградской области |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |   |   | **599,70** | 599,70 |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения |   | 1 269,70 | **2 140,00** | 710,00 | 710,00 | 720,00 |   |   | Заместитель главы администрации |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2021-2023 г.г. | 300,00 | **900,00** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Заместитель главы администрации |
| Средства федерального бюджета |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Ленинградской области |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения |   | 300,00 | **900,00** | 300,00 | 300,00 | 300,00 |   |   | Заместитель главы администрации |
| 5 | Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра Дружногорского городского поселения | Итого | 2021-2023 г.г. | 1 200,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства федерального бюджета |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Ленинградской области |   | 1 068,38 | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения |   | 131,62 | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Содействие развитию на части территории поселений иных форм местного самоуправления и реализация проектов местных инициатив граждан | Итого | 2021-2023 г.г. | 322,46 | **550,00** | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства федерального бюджета |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Ленинградской области |   | 284,04 | **484,47** | 484,47 |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения |   | 38,42 | **65,53** | 65,53 |   |   |   |   |   |
| 7 | Ремонт дворовых территорий  | Итого | 2021-2023 г.г. | 421,06 | **1 484,38** | 1 484,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заместитель главы администрации |
| Средства федерального бюджета |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Ленинградской области |   | 400,00 | **1 410,00** | 1 410,00 |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |   |   | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения |   | 21,06 | **74,38** | 74,38 |   |   |   |   | Заместитель главы администрации |
|   |   | Итого по подпрограмме |   | 5 147,72 | **7 114,98** | 3 994,08 | 1 950,90 | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 |   |

 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |