Приложение №7

к Постановлению администрации

Дружногорского городского поселения

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области от 10 октября 2017 № 375

«Об утверждении муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие муниципального

образования Дружногорское городское поселение

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области на 2018-2020 годы»

В редакции постановления № 494 от 29.12.2017 г., № 420 от 29.12.2018 г., № 341 от 30.09.2019 г.

**Подпрограмма № 7. «**Формирование комфортной городской среды**»**

Паспорт подпрограммы

**«**Формирование комфортной городской среды**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«**Формирование комфортной городской среды**»** |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории муниципального образования Дружногорское городское поселение |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Дружногорского городского поселения |
| Задачи подпрограммы | Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.  2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | третий год планового периода | четвертый год планового периода | | Всего: | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | В том числе: | | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Результатами реализации программы станет улучшение содержания объектов благоустройства, дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, и, в целом, внешнего облика Дружногорского городского поселения, в том числе за счет:  благоустройство с минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора);  обеспечения обустроенных зон территорий общего пользования Дружногорского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |

Городская среда — совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда формирует отношение человека как к городу, в котором он проживает, так и к органам исполнительной власти.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общественное пространство – это парки, сады, скверы, площади рядом с метро, торговым комплексом или музеем, сами торговые комплексы, улицы, в общем все, что не является частным пространством; это место времяпрепровождения в кругу друзей, семьи, коллег – в социуме. Показатель качества общественного пространства – это его популярность среди местных жителей и туристов.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

На территории МО Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, площадью 19 500 га, проживает 6,1 тыс. человек. Необходимым условием обеспечения нормальной жизнедеятельности горожан является поддержание всех материальных элементов, включая дворовые территории и общественные пространства МО Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, образующих городскую среду, в надлежащем состоянии.

В администрацию МО Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области поступают обращения жителей поселения о неудовлетворительном облике дворовых территорий многоквартирных домов и общественных рекреационных зон с предложениями по ремонту и поддержанию надлежащего состояния вышеуказанных территорий. Выполнение данных мероприятий создаст и улучшит условия жизни граждан МО Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, повысят инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность поселения, и, поэтому, обозначенные мероприятия необходимо организовывать, финансировать и выполнять в сроки, установленные настоящей муниципальной подпрограммой.

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Степень благоустройства городов, поселков городского типа, сельских населенных мест и мест массового отдыха оказывает большое влияние на условия труда, быта и отдыха граждан, а так же имеет большое социальное и экономическое значение. Однако степень благоустройства населенных пунктов Ленинградской области оставляет желать лучшего. Лишь несколько из них можно отнести к условно-благоустроенным.

В городском поселке Дружная Горка совместными усилиями органов местного самоуправления, управляющей компании и граждан уделяется внимание благоустройству дворовых территорий и местам общего пользования граждан поселения. Однако, учитывая недостаточность денежных средств муниципального образования, работы в данной части, не могут быть проведены в полном желаемом объеме с учетом мнения всех заинтересованных лиц.

Многоквартирных жилых домов в г.п. Дружная Горка - 69, из них по состоянию на 01.01.2018г – 24 многоквартирных жилых домов задействовано в участии в региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Ленинградской области (РПКР ЛО), 1 МКД планируется к включению в РПКР ЛО, 28 МКД признаны аварийными и подлежащими сносу, 16 домов можно отнести к домам блокированной застройки. Ни одну из всех дворовых территорий поселка нельзя считать благоустроенной, при этом в вышеуказанных МКД проживает 41 % населения Дружногорского ГП.

Муниципальные территории общего пользования в г.п. Дружная Горка занимают порядка 12 500 м2. Относительно благоустроенные муниципальные территории общего пользования расположены на 2 000 м2, что составляет 16 %.

Проблемы в сфере благоустройства накапливались постепенно, и долгое время оставались нерешенными. Благодаря реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» впервые за долгое время появилась реальная возможность изменить ситуацию в лучшую сторону. Создание комфортной городской среды при активной поддержке органов власти различного уровня будет способствовать формированию положительного имиджа г.п. Дружная Горка.

Основные показатели, характеризующие текущее состояние и плановые показатели конечных результатов реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2020 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | |
| на  01.01.2018 г. | на  01.01.2019 г. | на  01.01.2019 г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 2 | \* |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0% | 12 | \* |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Чел. | 0 | 383 | \* |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 2 | 3 | \* |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 2,0 | 4,3 | \* |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 16 | 34,4 | \* |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | не менее 5% | 0 | \* |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  | \* | \* |

\*) значения будут внесены в таблицу после завершения мероприятий программы

III. Цель и задача, целевой индикатор программы

Приоритетной целью программы является создание в Дружногорском городском поселении современной городской среды, повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории.

Задача программы – повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Дружногорское городское поселение повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Дружногорском городское поселение.

IV. Характеристика мероприятий программы

В рамках программы планируется осуществление следующих мероприятий по благоустройству:

1. Обустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Дружногорского городского поселения.
3. Мероприятия программы

В целях реализации Правил предоставления субсидии под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

*Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает*:

- ремонт внутридворовых проездов;

- освещение дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ: Утверждена приказом Комитета по ЖКХ ЛО от 03.07.2017 г. № 12 "Об утверждении нормативной (предельной) стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству территорий муниципальных образований Ленинградской области в рамках реализации мероприятий муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2017 год"

*Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:*

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

- устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;

- окраска бордюрного камня;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц.

Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может быть дополнен по решению Правительства Ленинградской области. Ориентировочная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ:

В случае принятия решения о выполнении видов работ только из минимального перечня, софинансирование выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами не требуется.

В случае принятия решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня, софинансирование выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами должно составить не менее 5% от стоимости работ дополнительного перечня по благоустройству дворовой территории. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, учет и контроль за их расходованием, утверждается постановлением администрации Гатчинского района.

Помимо финансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы), проведения субботников. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Кроме того, в подпрограмму должны быть включены наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования населенного пункта (центральная улица, площадь, сквер и другие), подлежащей благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению:

Возможные виды проектов и территорий для благоустройства муниципальных территорий общего пользования:

1. Благоустройство парков/скверов/бульваров;
2. Освещение улицы/парка/сквера/бульвара;
3. Благоустройство территории возле общественного здания (как правило, дом культуры или библиотека);
4. Благоустройство территории вокруг памятника;
5. Реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка);
6. Реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;
7. Устройство или реконструкция детской площадки;
8. Иные объекты.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2020 гг. представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, которые подлежат благоустройству в 2018-2020 гг. представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

1. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы

Реализация программы позволит:

1.Улучшить содержание объектов благоустройства, и в целом, внешнего облика Дружногорского городского поселения;

2. Улучшить состояние дворовых территорий многоквартирных домов Дружногорского городского поселения.

К окончанию срока реализации программы предполагается достижение следующих результатов и эффектов:

1. Повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территории Дружногорского городского поселения;
2. Повышение уровня благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Дружногорского городского поселения;
3. Повышение эстетического качества среды территории поселения и формирование современного облика Дружногорского городского поселения, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;
4. Создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения.

VII. Осуществление контроля реализации муниципальной программы в рамках Приоритетного проекта

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы на уровне муниципального образования создается общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия).

Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии необходимо осуществлять в соответствие с положением об общественной комиссии, утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной Минстроем России. При этом, проведение заседаний муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с составлением протоколов заседаний и размещением их в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления.

VIII. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу

Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования.

Обсуждение муниципальных территорий общего пользования подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего пользования должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования создан раздел на официальном сайте Дружногорского ГП http://www.drgp.ru/taxonomy/term/110 в сети «Интернет», предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.

Приложение №1

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование территории | Адрес дворовой территории | Управляющая компания | Сроки реализации |
| 1 | Пролетарская, д. 1 | г.п. Дружная Горка, ул. Пролетарская, д. 1 | МУП ЖКХ «Сиверский» | 2019-2021 годы |
| 2 | Введенского д. 3 | г.п. Дружная Горка, ул. Введенского д. 3 |
| 3 | Введенского д. 4 | г.п. Дружная Горка, ул. Введенского д. 4 |
| 4 | Введенского д.6 - Садовая д.5 – Урицкого д.11а | Ул. Введенского д. 6 - Ул. Садовая д. 5 – ул. Урицкого д. 11а |
| 5 | Введенского д.13-14 | г.п. Дружная Горка, ул. Введенского д. 13-14 |
| 6 | Введенского д. 17 | г.п. Дружная Горка, ул. Введенского д. 15- 17 |
| 7 | Введенского д. 18-19 | г.п. Дружная Горка, ул. Введенского д. 18-19 |
| 8 | Здравомыслова 4-9 | г.п. Дружная Горка, ул. Здравомыслова д. 4 – 9 |
| 9 | Красницкая д.15 | г.п. Дружная Горка, ул. Красницкая, д. 15 |
| 10 | Здравомыслова д. 3 - Введенского д. 1-2 | г.п. Дружная Горка, ул. Введенского д. 1, 2 – ул. Здравомыслова д. 3 |
| 11 | Садовая, д 2 | г.п. Дружная Горка, ул. Садовая д. 2 |
| 12 | Совхозная д. 9, 10, 15, 16 | д. Лампово, ул. Совхозная д. 9, 10, 15, 16 |
| 13 | Совхозная д. 5, 6, 14 | д. Лампово, ул. Совхозная д. 5, 6, 14 |
| 14 | Совхозная д. 1-4, 17 | д. Лампово, ул. Совхозная д. 1-4, 17 |
| 15 | Садовая д. 6, 8 | г.п. Дружная Горка, ул. Садовая д. 6, 8 |
| 16 | Садовая д. 7 | г.п. Дружная Горка, ул. Садовая д. 7 |
| 17 | Урицкого д. 1, 3 | г.п. Дружная Горка, ул. Урицкого д. 1, 3 |
| 18 | Пролетарская д. 9-10 | г.п. Дружная Горка, ул. Пролетарская д. 9-10 |

Приложение №2

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Место расположения территории общего пользования | Площадь территории, протяженность | Сроки реализации |
| 1 | Ул. Введенского, д. 20 | 2 300 м2 | 2020-  2021 |
| 2 | Ул. Введенского, уч. 1а | 1 700 м2 |
| 3 | Ул. Урицкого, территория между Садовая д. 1 и Урицкого д. 10 | 7 500 м2 |

Приложение №1

К Подпрограмме № 7

Планируемые результаты **Подпрограммы № 7. «**Формирование комфортной городской среды**»**

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| Бюджет Дружногорского городского поселения | Другие источники | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | 134 |  | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, количество/общая площадь объекта | ед./кв.м. | 0/0 |  |  | 2/9233 |
| 2. | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | 66 |  | Увеличение количества благоустроенных территорий | ед | 0 |  |  | 1 |
|  | итого | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

К Подпрограмме №7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень и финансирование мероприятий Подпрограммы № 7.  «Формирование комфортной городской среды»  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы» | | | | | | | |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | **2018 год** | 2019 год | 2020 год | третий год планового периода | четвертый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Итого | 2018-20 гг | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 134,0 | 0,0 | 0,0 | Заместитель главы администрации |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 2018-20 гг |  | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 134,0 |  |  | Заместитель главы администрации |
| 2 | Благоустройство общественных пространств | Итого | 2018-20 гг | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | Заместитель главы администрации |
| Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 2018-20 гг |  | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,0 |  |  | Заместитель главы администрации |
|  |  | Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |