Приложение № 8

к Постановлению администрации

Дружногорского городского поселения

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области от 10 октября 2017 № 375

«Об утверждении муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие муниципального

образования Дружногорское городское поселение

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области на 2018-2020 годы»

в редакции постановления № 420 от 29.12.2018 г.,

№ 341 от 30.09.2019 г., № 484 30.12.2019 г.

**Подпрограмма № 8. «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**»**

Паспорт подпрограммы

**«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**»** |
| Цель подпрограммы | Гарантированное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению нормативного качества |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | администрация Дружногорского городского поселения |
| Задачи подпрограммы | Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  - повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | третий год планового периода | четвертый год планового периода | | Всего: | 30936,92 | 52,00 | 25285,66 | 5099,26 | 250,00 | 250,00 | | | В том числе: | | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Ленинградской области | 22199,88 |  | 22 199,88 |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 7774,78 |  | 2925,52 | 4849,26 |  |  | | Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 962,26 | 52,00 | 160,26 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Количество установленных АИТП – 10 шт.  Техническое переоснащение системы теплоснабжения и системы горячего водоснабжения – 9 многоквартирных домов. (Приложение 1)  Количество граждан, получивших гарантированное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению нормативного качества –1383 человека |  |  |  |  |  |  |

**II. Анализ ситуации и обоснование целей и задач подпрограммы.**

На территории Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района в г.п. Дружная Горка располагается 21 МКД, с численностью населения 2196 человек, горячее теплоснабжение в которых осуществляется по открытой системе.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение осуществляется по двухтрубной системе. Система теплоснабжения открытая. Система горячего водоснабжения открытая.

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов теплоснабжения, водоснабжения. Износ основных фондов по состоянию на начало 2018 года составляет свыше 80 процентов. В результате изношенного оборудования и сетей возможны сбои и аварии в системе теплоснабжения, водоснабжения.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры Дружногорского городского поселения не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связаны с острой нехваткой инвестиций.

Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах выполняет экономически сложную и наиболее значимую задачу – создание условий для повышения уровня и качества жизни населения Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Потребность в финансировании мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах во много раз превышает возможности бюджета.

Целью подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на территории Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области является гарантированное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению нормативного качества.

Задачами данной подпрограммы являются:

* разработка проектно-сметной документации по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах;
* повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения;
* ремонт внутридомовых распределительных сетей объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа.

С целью обеспечения рационального использования энергоресурсов на территории Дружногорского городского поселения с 2010 года производится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

На 2018 год также предусмотрены мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на территории Дружногорского городского поселения.

Необходимость проведения работ по установке АИТП в жилищном фонде с целью перехода от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой предусмотрена статьей 29 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении». Согласно указанной статье с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Мероприятия подпрограммы включают:

- предоставление субсидий на вложения в объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета Ленинградской области и бюджета Дружногорского городского поселения;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов;

- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;  
- мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами;

Корректировка подпрограммы, в том числе включение новых мероприятий, а также продление срока её реализации осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Основными условиями являются наличие проектно-сметной документации, положительного заключения экспертизы, наличие технико-экономического обоснования с расчетом объемов финансирования.

Приложение №1

К **Подпрограмме № 8. «**Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности**»**

Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Дружногорского городского поселения, в которых планируется установка АИТП в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Улица | Дом | Год постройки | Количество АИТП |
| 1 | Г.п. Дружная Горка | Введенского ул | 3 | 1977 | 1 |
| 2 | Г.п. Дружная Горка | Введенского ул | 6 | 1976 | 2 |
| 3 | Г.п. Дружная Горка | Введенского ул | 13 | 1969 | 1 |
| 4 | Г.п. Дружная Горка | Введенского ул | 14 | 1969 | 1 |
| 5 | Г.п. Дружная Горка | Введенского ул | 15 | 1968 | 1 |
| 6 | Г.п. Дружная Горка | Введенского ул | 16 | 1965 | 1 |
| 7 | Г.п. Дружная Горка | Введенского ул | 17 | 1968 | 1 |
| 8 | Г.п. Дружная Горка | Введенского ул | 18 | 1982 | 1 |
| 9 | Г.п. Дружная Горка | Введенского ул | 19 | 1982 | 1 |
| ИТОГО | |  |  |  | 10 |
|  |  |  |

Приложение № 2

К **Подпрограмме № 8. «**Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности**»**

Планируемые результаты **Подпрограммы № 8. «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**»**

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| Бюджет Дружногорского городского поселения | Другие источники | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Установка АИТП в многоквартирных домах г.п. Дружная Горка Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 0 | 29349,26 | Количество установленных АИТП | ед. | 0/0 |  | 10 |  |
| 2. | Повышение качества окружающей среды за счет благоустройства территории поселения | 462,26 | 625,40 | Оснащение приборами учета, замена ламп накаливания энергосберегающими | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого 30436,92 | 462,26 | 29974,66 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

К **Подпрограмме № 8. «**Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень и финансирование мероприятий Подпрограммы № 8 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области  на 2018-2020 годы» | | | | | | | |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | **2018 год** | 2019 год | 2020 год | третий год планового периода | четвертый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | Итого | 2018-20 гг | 0,00 | 29 349,26 | 0,00 | 24 500,00 | 4 849,26 | 0,00 | 0,00 | Заместитель главы администрации |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 21 574,48 |  | 21 574,48 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 7 774,78 |  | 2 925,52 | 4 849,3 |  |  |  |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 2018-20 гг |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  | Заместитель главы администрации |
| 2 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого | 2018-20 гг | 189,62 | 1 587,66 | 52,00 | 785,66 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | Заместитель главы администрации |
| Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 625,40 |  | 625,40 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 50,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 2018-20 гг | 139,62 | 962,26 | 52,00 | 160,26 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Заместитель главы администрации |
|  |  | Итого по подпрограмме |  | 189,62 | 30 936,92 | 52,00 | 25 285,66 | 5 099,26 | 250,00 | 250,00 |  |